| STT | Rủi ro & Nguyên nhân | Tác động | Đánh giá ban đầu (Hậu quả / Khả năng / Mức độ) | Chiến lược ứng phó (Hành động & Người phụ trách) | Đánh giá sau xử lý (Hậu quả / Khả năng / Mức độ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rủi ro: Vi phạm quy định bảo mật dữ liệu (GDPR/PDPA).Nguyên nhân: Lưu trữ thông tin cá nhân (SĐT, Email) mà không mã hóa hoặc không có chính sách bảo mật rõ ràng. | Rắc rối pháp lý; mất uy tín nghiêm trọng nếu dữ liệu bị lộ. | Cao / Thấp / Trung bình | Hành động: Mã hóa dữ liệu nhạy cảm trong DB; Hiển thị điều khoản cam kết bảo mật khi đăng ký; Ẩn bớt ký tự số điện thoại trên giao diện admin.PIC: Dev Lead + BA | Cao / Rất thấp / Thấp |
| 2 | Rủi ro: Chi phí bản quyền phần mềm vượt ngân sách.Nguyên nhân: Sử dụng thư viện/plugin có phí hoặc vượt giới hạn gói miễn phí (Hosting, Cloud services) khi scale. | Thâm hụt ngân sách dự án; phải đổi công nghệ gấp. | TB / TB / TB | Hành động: Rà soát license toàn bộ thư viện trước khi code; Thiết lập cảnh báo chi phí (Budget Alert) trên Cloud.PIC: PM + Dev Lead | Thấp / Thấp / Thấp |
| 3 | Rủi ro: Lỗi môi trường không đồng bộ (Environment Mismatch).Nguyên nhân: Code chạy trên máy Dev nhưng lỗi trên Server do khác phiên bản OS/Library. | Tốn thời gian debug khi deploy; trễ tiến độ release. | TB / Cao / Cao | Hành động: Sử dụng Containerization (Docker) để đồng bộ môi trường; Quy định cứng về phiên bản phần mềm.PIC: DevOps | TB / Thấp / TB |
| 4 | Rủi ro: Tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) lúc mở đăng ký.Nguyên nhân: Lượng truy cập tăng đột biến (cả thật và ảo) làm sập hệ thống. | Hệ thống tê liệt; người dùng thật không đăng ký được. | Cao / Thấp / TB | Hành động: Cấu hình Rate Limiting (giới hạn request/giây); Sử dụng dịch vụ chống DDoS (ví dụ Cloudflare).PIC: DevOps | TB / Thấp / TB |
| 5 | Rủi ro: Chiếm phiên làm việc (Session Hijacking).Nguyên nhân: Token đăng nhập bị lộ qua mạng Wi-Fi công cộng hoặc XSS. | Kẻ xấu mạo danh người dùng/admin thao tác hệ thống. | Cao / TB / Cao | Hành động: Set thời gian hết hạn Token ngắn; Dùng HTTPS bắt buộc; Cờ HttpOnly cho Cookies.PIC: Dev BE | Cao / Rất thấp / Thấp |
| 6 | Rủi ro: Khôi phục dữ liệu thất bại (Restore Failure).Nguyên nhân: Có backup nhưng file backup bị lỗi hoặc chưa từng diễn tập restore. | Mất trắng dữ liệu khi xảy ra sự cố server; backup vô nghĩa. | Cao / Thấp / TB | Hành động: Định kỳ diễn tập khôi phục dữ liệu (1 tháng/lần); Kiểm tra tính toàn vẹn của file backup (checksum).PIC: DevOps | Cao / Rất thấp / Thấp |
| 7 | Rủi ro: Dữ liệu rác khi Import từ file Excel cũ.Nguyên nhân: File Excel nguồn (từ các phòng ban) không chuẩn format, lẫn lộn font chữ, sai cột. | Lỗi hệ thống khi xử lý; báo cáo thống kê sai lệch. | TB / Cao / Cao | Hành động: Xây dựng tool validate file Excel chặt chẽ; Có màn hình xem trước (Preview) để sửa lỗi trước khi lưu vào DB.PIC: Dev BE | Thấp / Thấp / Thấp |
| 8 | Rủi ro: Lỗi đồng bộ Lịch (Calendar Integration).Nguyên nhân: API Google/Outlook thay đổi hoặc lỗi múi giờ (Timezone) khi thêm lịch sự kiện. | Người dùng bị lệch giờ tham gia; bỏ lỡ sự kiện. | TB / TB / TB | Hành động: Lưu trữ thời gian theo chuẩn UTC; Test kỹ các case lệch múi giờ; Xử lý ngoại lệ khi gọi API lịch.PIC: Dev BE | Thấp / Thấp / Thấp |
| 9 | Rủi ro: Bị giới hạn API bên thứ 3 (Rate Limiting).Nguyên nhân: Gửi quá nhiều request tới dịch vụ bản đồ/SMS/Email trong thời gian ngắn. | Chức năng ngưng hoạt động đột ngột giữa chừng. | TB / TB / TB | Hành động: Cơ chế hàng đợi (Queue) để gửi rải rác; Đăng ký gói Enterprise hoặc xin nâng quota trước sự kiện.PIC: Dev Lead | Thấp / Thấp / Thấp |
| 10 | Rủi ro: Thư viện công nghệ bị ngừng hỗ trợ (Deprecation).Nguyên nhân: Sử dụng thư viện cũ, không còn được bảo trì, gây lỗ hổng bảo mật. | Khó nâng cấp hệ thống về sau; rủi ro an ninh. | TB / TB / TB | Hành động: Kiểm tra mức độ uy tín của thư viện (Github stars/last commit) trước khi chọn; Scan library định kỳ.PIC: Dev Lead | Thấp / Thấp / Thấp |
| 11 | Rủi ro: Xung đột mã nguồn (Merge Conflict) nghiêm trọng.Nguyên nhân: Đội ngũ Dev sửa cùng file core hệ thống nhưng không giao tiếp, dồn merge cuối sprint. | Mất code; logic chạy sai; tốn nhiều ngày để fix conflict. | TB / Cao / Cao | Hành động: Chia nhỏ task; Quy định merge code hàng ngày; Review code chéo trước khi merge.PIC: PM + Dev Lead | Thấp / TB / Thấp |
| 12 | Rủi ro: Giao diện vỡ trên trình duyệt lạ/cũ.Nguyên nhân: CSS không tương thích Safari hoặc Edge đời cũ, thiết bị Tablet. | Trải nghiệm người dùng tệ; không thao tác được nút bấm. | TB / Cao / Cao | Hành động: Quy định danh sách trình duyệt hỗ trợ; Test Cross-browser tự động; Fallback giao diện đơn giản cho trình duyệt cũ.PIC: QA + FE | TB / Thấp / TB |
| 13 | Rủi ro: Không tuân thủ chuẩn truy cập (Accessibility).Nguyên nhân: Màu sắc độ tương phản thấp, font chữ quá nhỏ, không hỗ trợ trình đọc màn hình. | Khó sử dụng cho người mắt kém/người lớn tuổi trong công ty. | Thấp / TB / TB | Hành động: Tuân thủ chuẩn WCAG cơ bản; Test độ tương phản màu sắc trong giai đoạn Design.PIC: UI/UX | Thấp / Thấp / Thấp |
| 14 | Rủi ro: Mất điện tại địa điểm tổ chức.Nguyên nhân: Sự cố hạ tầng điện tòa nhà (khác với mất Internet). | Thiết bị check-in (PC/Tablet) hết pin/tắt nguồn; Server tại chỗ (nếu có) sập. | Cao / Thấp / TB | Hành động: Sạc đầy thiết bị di động trước giờ G; Chuẩn bị sạc dự phòng; In danh sách giấy dự phòng.PIC: Ban tổ chức/Lễ tân | TB / Thấp / TB |
| 15 | Rủi ro: Mất mát thiết bị check-in.Nguyên nhân: Tablet/Máy quét QR bị thất lạc hoặc hư hỏng do va đập tại sự kiện đông người. | Thiếu thiết bị vận hành; mất tài sản dự án. | TB / Thấp / TB | Hành động: Dán nhãn tài sản; Phân công người chịu trách nhiệm bảo quản cụ thể; Có 1-2 thiết bị backup.PIC: PM + Admin | Thấp / Thấp / Thấp |
| 16 | Rủi ro: Nhân viên vận hành thao tác sai do hoảng loạn.Nguyên nhân: Áp lực đám đông check-in ồ ạt, nhân viên chưa quen xử lý tình huống lỗi. | Ùn tắc cục bộ; dữ liệu check-in sai lệch. | TB / TB / TB | Hành động: Diễn tập giả định (Rehearsal) tình huống đông người; Soạn tờ "Cheat sheet" xử lý lỗi nhanh dán tại bàn.PIC: PM + QA | Thấp / Thấp / Thấp |
| 17 | Rủi ro: Nhân sự dự án nghỉ việc đột xuất.Nguyên nhân: Dev chính hoặc BA nghỉ ốm/nghỉ việc giữa giai đoạn cao điểm. | Mất kiến thức dự án (Bus factor); chậm tiến độ. | Cao / TB / Cao | Hành động: Yêu cầu viết tài liệu kỹ thuật đầy đủ; Luôn có người backup nắm được 50% công việc của người kia.PIC: PM | TB / Thấp / TB |
| 18 | Rủi ro: Hiểu lầm giao tiếp nội bộ (Communication Gap).Nguyên nhân: Dev hiểu sai ý BA nhưng không hỏi lại, cứ thế code. | Sản phẩm làm ra không đúng thiết kế; phải đập đi làm lại. | Cao / TB / Cao | Hành động: Daily meeting ngắn gọn; Yêu cầu Dev mô tả lại flow trước khi code; Review bản thiết kế sớm.PIC: PM | TB / Thấp / TB |
| 19 | Rủi ro: Dữ liệu kiểm thử thiếu thực tế.Nguyên nhân: Chỉ test với dữ liệu ngắn "abc", "test1" thay vì dữ liệu thật có dấu/dài. | Lỗi tràn giao diện hoặc lỗi encoding khi chạy thật. | TB / Cao / Cao | Hành động: Sử dụng bộ dữ liệu mẫu giống thật (Mock data); Copy dữ liệu ẩn danh từ hệ thống cũ để test.PIC: QA | Thấp / Thấp / Thấp |
| 20 | Rủi ro: Không có log để tra soát lỗi (Missing Logs).Nguyên nhân: Hệ thống chạy lỗi nhưng không ghi lại nguyên nhân chi tiết vào file log. | Dev không biết đường nào để sửa; tốn thời gian mò lỗi. | TB / Cao / Cao | Hành động: Xây dựng cơ chế Centralized Logging; Ghi log đầy đủ Input/Output/Error Stack trace.PIC: Dev Lead | Thấp / Thấp / Thấp |